深圳市城市林业发展“十二五”规划

编制单位：深圳市城市管理局

协编单位：深圳市新产业投资咨询有限公司

二○一一年五月

目  录

第一章  “十一五”期间城市林业发展简要回顾	1

1.1  发展概述	1

1.2  建设成效	2

第二章  深圳经济社会发展对城市林业的需求分析	6

2.1  需求分析	6

2.2  发展机遇	9

2.3  面临挑战	10

第三章  规划总体思路和目标	13

3.1  指导思想和基本原则	13

3.2  规划总体思路	15

3.3  规划目标	20

第四章  城市林业生态建设重点工程	22

4.1  绿道网建设工程	22

4.2  森林公园及自然保护区建设工程	25

4.3  湿地保护和建设工程	36

第五章  城市林业生态安全保障体系建设	40

5.1  林火监控预警指挥体系建设	40

5.2  野生动植物保护与预警体系建设	45

5.3  林业有害生物及生态监测体系建设	52

5.4  森林公安建设	54

5.5  森林经营	56

5.6  林业科技服务体系	57

第六章  城市林业生态文明建设	61

6.1  林业生态科普基地建设	61

6.2  全民义务植树	61

第七章  林业产业发展	63

7.1  发展背景	63

7.2  发展思路	64

7.3  发展措施	65

第八章  实施规划的保障体系	67

8.1  组织领导保障	67

8.2  法律法规保障	67

8.3  部门协调保障	68

8.4  科技支撑保障	69

8.5  资金投入保障	70

# 第一章  “十一五”期间城市林业发展简要回顾

发展城市林业是城市生态系统工程中非常重要的环节，对优化城市品质，促进社会、经济可持续发展具有非常重要的意义。

## 1.1  发展概述

随着我市国民经济的快速发展和城市化水平的不断提高，城市林业越来越受到社会的普遍关注。早在“十五”期间，市委、市政府对林业发展和建设十分重视，出台了《关于加快城市林业发展的决定》，明确了城市林业建设的重要意义和伟大目标，确立发展城市林业、建设绿色深圳的战略方向。

“十一五”期间，市委、市政府紧紧围绕将深圳建设成为生态文明国际化城市的总体目标，大力发展城市林业。各级林业部门认真实施《深圳市城市林业发展“十一五”规划》，森林资源的保护和建设得到加强，全社会对林业的重要地位和作用的认识得到明显提高。

2009年，在全市推行了“大部制”机构改革政策下，为更好协调各部门关系，统筹发展城市林业，原农林渔业局的林业管理职能划转入城市管理局，实现了林业发展与园林建设的一体化。

## 1.2  建设成效

“十一五”期间，市委、市政府高度重视林业发展，确立了林业在经济社会发展中的战略地位，并通过全市林业工作者的努力和全社会的支持参与，取得了明显成效。

1.2.1  创建“国家生态园林城市”和顺利通过了全国绿化模范城市复查

“十一五”期间，我市成立了领导及工作小组，根据建设部“国家生态园林城市标准（暂行）”的一般要求和指标体系，全面开展了“国家生态园林城市”的创建工作，经过积极争取，创建工作取得明显成效，最终被建设部确定为创建“国家生态园林城市”示范市。紧密结合全国绿化模范城市复查，卓有成效地开展各项保绿护绿工作，并顺利通过了全国绿化委员会和国家林业局的全国绿化模范城市复查。

1.2.2  城市绿化和植树造林效果明显

“十一五”期间，我市大力开展植树造林，积极开展全民义务植树。同时，通过拆迁增绿、见缝插绿、垂直挂绿、空中造绿等途径，拓展绿化空间，构建城市“凌空风景线”。目前，我市的立交桥、部分护坡和人行天桥垂直绿化覆盖率面积达16万平方米；全市每年参加义务植树活动或交纳绿化费占适龄公民人数的80%以上，树木成活率90%以上。截至2010年底，全市绿化覆盖面积为97592公顷，其中建成区绿化覆盖面积为37383.7公顷，建成区绿化覆盖率达45.04%；全市园林绿地面积为96368公顷，建成区绿地率达39.15%。

1.2.3  生态风景林等造林工程工作稳步推进

“十一五”期间，我市为加快城市林业发展，积极推进生态风景林、林相改造和沿海防护林等重点生态工程建设，完成建设生态风景林工程7万多公顷，林相改造922公顷；基本完成沿海防护林工程4000公顷建设任务。全市完成的生态风景林建设质量优良，为城市林业建设和发展奠定了坚实的物质基础。

1.2.4  公园建设与管理工作取得突破性进展

“十一五”期间，我市精心构建“郊野公园、森林公园——综合城市公园——社区公园”三级公园体系，目前全市拥有各类公园683个， “公园之城”初具规模。

2008年，深圳国际园林花卉博览园、莲花山公园、仙湖植物园被国家住房和城乡建设部评选为“国家重点公园”；2009年，国家级森林公园梧桐山风景区作为“国内罕有的位于城市市区的风景区”晋升为深圳市第一个国家级风景名胜区。

“十一五”期间，我市还提出《深化市政公园管养体制改革方案》，成立“深圳市公园管理中心”，改革和完善了现有公园管养体制。“十一五”期间建成各类城市公园200多个，不仅极大美化了我市绿化环境，更为市民提供了丰富的休闲场所；从2006年开始，每年举办一届公园文化节，丰富了公园文化的内容和内涵，累计吸引了1200万市民参与游园，公园文化节已成为“深圳市民的节日”，成为深圳市的品牌文化活动。

1.2.5  湿地保护和建设工程工作有条不紊

“十一五”期间，我市湿地保护和建设由筹建转入实际建设阶段，深圳湾滨海红树林修复工程一期的立项、可行性研究以及设计等前期工作已经完成，开始进入实质性建设阶段。深圳河套区域修复工程、深圳东部坝光银叶树、东涌红树林修复工程也已进入前期筹备阶段。

1.2.6  野生动植物保护体系建设初见成效

“十一五”期间，深圳市濒危野生动物救护中心正式建成，开展项目有救护驯养场、兽医诊疗室和综合试验室，具备野生动物疾病诊断、疫病监测及治疗防疫对策的制定等功能。2006年，全国惟一一个兰科植物种质资源保护中心——深圳市兰科植物种质资源保护研究中心正式成立。开展濒危兰科植物人工繁育、野外恢复与保育生物学研究，使我市的兰科植物保护研究已跻身世界前列，为深圳和中国在世界上获得了荣誉。

1.2.7  森林防火体系建设工作进一步增强

“十一五”期间，我市基本完成约660公顷的生物防火林带的规划建设任务；全面完成森林火灾监控指挥系统（包括指挥车系统、监控和对讲通信系统、地理信息系统）的建设；基本完成消防队伍装备建设工作。“十一五”期间逐步健全各级森林防火组织机构，理顺管理体制，使森林防火工作取得了可喜成绩。“十一五”期间，全市每年森林火灾受害率为0.1‰左右，远低于省下达的1‰控制指标。

1.2.8  林业科技体系建设工作取得初步成绩

“十一五”期间，我市建立了深圳林业地理信息系统，为建立健全一套以3S技术为基础的，融合林业资源信息管理、生态环境及其效益监测数据评估、森林防火预警与指挥为一体的林业信息服务体系打下一个良好的基础。

# 第二章  深圳经济社会发展对城市林业的需求分析

城市林业作为现代林业和城市建设的重要组成部分，担负着调节和改善城市生态环境的重要任务，加强生态环境建设已成为城市现代化建设的重要内容和主要标志。因此，发展城市林业，使城市坐落在森林之中，发挥森林特有的生态功能，改善和提高城市环境，能大大促进城市的可持续发展。

深圳经过30年发展，经济发展和城市化建设已取得巨大成就。伴随着经济的高速发展、城市化进程的加剧，深圳的城市生态环境也发生了深刻变化，大力发展城市林业变得越来越迫切。我市经济社会发展的现状和趋势表明，加快城市林业发展，努力提高城市生态质量，已成为建设生态文明城市和国际化城市的内在需求，是一项必须长期坚持的发展战略。

## 2.1  需求分析

2.1.1  林业在国民经济和社会发展中的地位不断提升

随着社会发展，人类文明进步，人们对自身的生存环境越来越重视。作为陆地生态系统主体的森林，其生态功能越来越受到世界各国的普遍重视。2003年，中共中央、国务院做出了《关于加快林业发展的决定》，把生态林业建设作为今后林业发展的重点。2004年，中共深圳市委、市人民政府发布了《关于加快城市林业发展的决定》，提出加快城市林业发展是建设国际化生态文明城市的迫切要求。当前林业已成为生态建设的一项重要内容，林业在整个国民经济和社会发展中占有重要的战略地位。

2.1.2  解决城市生态环境问题的必要措施

经过30年的高速发展，我市城市化水平得到迅速提升，经济社会发展与人口、资源、环境之间的矛盾日益突出，成为经济发展的制约因素和瓶颈。主要表现在：城市发展空间急剧扩张，人口数量急剧膨胀，生态用地遭到侵占；环境问题日趋严重，污染种类不断增多，生态环境对经济社会发展的承载力下降；高强度的土地开发，导致土地资源缺失和水土流失；以森林为主的自然生态系统不断被支解和蚕食，林地面积减少，森林生态系统功能退化，生物多样性逐渐丧失等。因此，只有迅速提升城市林业建设水平，加强森林资源的保护和改善生态状况，构建持续高效的城市森林生态系统，才能从根本上解决这些问题。

2.1.3  打造“生态园林城市”品牌的基本要求

“十一五”期间，我市获得 “创建国家生态园林城市示范市”称号。高质量的生态环境，是我市实现社会、经济与自然协调发展的最基本的特征，为了将我市“生态园林城市”的牌子打造得更华美、更响亮，实现高品位的生态城市和国际化城市的伟大目标，“十二五”期间的林业生态建设是关键环节，必须在现有城市园林绿化良好成绩的基础上，进一步提升城市的品位和内涵，向社会和谐、经济高效、生态良性循环的新型城市发展。

2.1.4  构建城市生态安全体系的重要保障

近年来，随着我市经济高速发展和城市化的推进，出现了森林生态系统功能退化、生物多样性逐步丧失、水土流失和水资源短缺等问题。我市的城市发展迫切需要健康稳定的城市森林生态系统的支持。通过大力发展我市城市林业建设，实施绿化造林工程、自然保护区、森林公园、绿道网等生态建设的重点工程，构建森林防灾安全体制和野生动植物保护与监测体系，提供优质的种子种苗服务，建设结构合理、数量充足、功能完备的森林生态系统，加强对基本生态控制线内林地的管理和保护，使受到破坏的生态系统得到恢复，充分发挥自然体系的生态功能，对维护城市生态系统平衡，防止城市建设无序蔓延，保障城市基本生态安全具有十分重要的意义。

2.1.5  促进城市生态文明建设的迫切要求

发展城市林业体系建设，呼唤森林回归城市，从根本上改善城市生态环境和人居环境，是建设生态文明的必然要求。森林是陆地生态系统的主体，是自然界最丰富、最稳定和最完善的贮碳库、资源库、蓄水库。充分发挥森林的生态作用，是建设生态文明的现实选择。没有森林生态功能的充分发挥，生态环境的维护和改善就难于保障，城市其他各业的发展势必受到制约，建设生态文明也无从谈起。城市中的公园、自然保护区、湿地等是开展自然教育、休闲游憩活动的重要场所。不仅满足市民对改善生活环境质量日益增长的需求，还具有承担促进生态文明的社会责任，随着我市城市化进程的不断加快，城市林业在城市生态文明建设中将扮演着越来越重要的角色。

## 2.2  发展机遇

2.2.1  政府大部制改革为城市林业科学发展提供了更高平台

2009年，深圳大部制的政府机构改革方案正式出炉。随着深圳政府大部制改革具体措施的实施，原深圳市农林渔业局中的林业职能划转至深圳市城市管理局，重组后的深圳市城市管理局实现了林业和园林的统一管理，统管市容市貌、环境卫生和园林绿化工作。林业与园林业务的统一整合，有利于消除各部门之间管理的“真空”地带、降低管理成本，林业与园林业务的整合也有利于实现深圳市城市林业的科学、协调、可持续发展。

2.2.2  特区“一体化”为城市林业新一轮大发展创造了环境

2010年，深圳特区内外“一体化”方案获得国务院批准。特区内外“一体化”的实施打破了过去“一城两法”导致的思想观念、法律法规及政策制定上的不一致。就城市林业发展来说将会消除深圳各区林业发展的差异性，为城市林业新一轮大发展创造环境。宝安、龙岗及坪山新区、光明新区整体范围占了深圳版图的约2/3，其森林面积广，覆盖率高，各种森林资源丰富，这些优势决定了林业在发展中具有较大的选择性和发展空间，未来发展潜力巨大，在目前特区内森林资源有限、城市林业发展难以在更大程度上实现突破的情况下，特区内外“一体化”政策的实施无疑为深圳城市林业的新一轮大发展创造了环境。

2.2.3  2011年“绿色大运”的举办为城市林业发展提供了契机

2011年第二十六届世界大学生运动会将在深圳举办。从目前的国际体育盛会来看，“绿色环境”理念与行动已经和体育盛会的举办融为一体。这次盛会的举办，为深圳市城市林业的发展提供了良好的契机。加快深圳市城市林业发展，不仅可以促进大运会的成功举办，而且可以带动“生态深圳，绿色大运”的建设，可以使深圳在世界上进一步树立良好的形象。因此，需重视和加强林业工作，进一步增加森林总量、优化森林结构、提升整体功能、改善城市环境，为大运会的成功举办提供理想的生态环境。

## 2.3  面临挑战

2.3.1  城市化快速进程与林地的保护及利用矛盾突出

我市城市化进程迅猛，各项用地矛盾突出，全市土地资源十分紧缺，已经消耗近67%的可开发利用土地，土地资源的供给出现与经济产业发展不适宜的被动局面，未来城市发展的可建设用地更为紧张。城市建设需要大量的土地，植树造林、保证生态安全、提升环境质量也需要占用土地，城市建设用地与生态用地矛盾突出。虽然划定了一定的基本生态控制线，但现有城市建设中的土地利用仍偏重建设项目，林业用地出现被边缘化的趋势，保护与管理的形势依然严峻，不容乐观。

2.3.2  城市绿化及植树造林建设上水平上档次难度加大

“十一五”期间，我市城市绿化及植树造林建设取得了一定的成绩，但是整体森林布局还不尽合理、部分地区林分质量不高、生态功能不强、城区森林占有率较低和绿地分布不均，离深圳实现高品位的生态城市和国际化城市的目标还有一定距离。随着经济特区版图的扩大，龙岗、宝安两区及坪山、光明新区内的无林地造林及裸露山体整治、有林地的林相改造等将会纳入到全市统一规划，“十二五”期间，我市的城市绿化及植树造林上水平上档次难度加大。

2.3.3  公园及自然保护区建设任务繁重

我市开展森林公园和自然保护区建设时间较短，没有可以参考的规划建设模式和建设经验。在实际规划建设过程中存在报批程序不明晰，审批中无完善审批流程和审批标准等问题，使得建设进程大大滞缓。在森林公园、郊野公园等筹建过程中，前期工作、报批程序繁琐，在一定程度上影响了公园建设进度。森林公园和自然保护区缺乏管理机构，管理人员和专业人员严重缺乏，导致工程现场管理工作不到位，项目建设工程无法顺利推进，园内的生态资源保护和管理工作未能有效开展。

2.3.4  森林防火及外来生物威胁的压力仍然巨大

随着林下可燃物的增多，以及人类野外活动的增加，野外火源管理难度加大，我市森林防火形势更加严峻；深圳是全国最大的陆路进出口岸，随着对外贸易和交流活动的日益增多，导致外来生物入侵的威胁日益增加，面临的压力逐年增大。

# 第三章  规划总体思路和目标

## 3.1  指导思想和基本原则

3.1.1  指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”和党的十七大精神为指导，以科学发展观统领城市林业发展全局，认真贯彻市五次党代会精神，按照市委、市政府《关于加快城市林业发展的决定》要求，统筹规划，突出重点，坚持走以生态建设为主的林业可持续发展道路；紧紧围绕将深圳建设成为高品位的生态城市和国际化城市的总体目标，以加快现代林业发展为主线；以发展森林资源和保护、改善生态环境为重点；以创建国家生态园林城市和国家森林城市为载体，以建设重点工程、加强森林经营、发展特色林业产业为抓手；以强化林业科技创新体系为支撑；保持与城市林业发展“十一五”规划的连续性，进而全面提高我市城市林业整体效益，实现城市林业发展的新跨越，最大限度地满足我市国民经济和社会可持续发展的需要，在建设和谐社会中发挥城市林业应有的作用。

3.1.2  基本原则

（1）坚持生态建设优先、和谐发展的原则

坚持以生态建设为主、适当发展林业特色产业的可持续发展战略，把发挥森林生态效益放在首位，在全面服务生态市建设的总体要求下开展工作，促进我市生态、经济、社会之间的和谐发展。

（2）坚持以人为本、建设国际化先进城市发展目标的原则

从建立可持续发展的生态城市和全面提升城市综合竞争力的角度，城市林业建设提供的直接服务就是为市民提供舒适健康的生活环境。规划坚持以人为本，整体布局力求科学、合理，建设项目注重体现人文关怀，最大限度为市民提供休闲游憩、自然教育的机会。

（3）坚持统筹规划、合理布局、特区“一体化”发展的原则

坚持统筹规划、合理布局，科学有效安排特区“一体化”发展的项目、资金，以高起点、高标准、高品位的要求统筹人与自然和谐发展、加快我市城市林业建设步伐，提升城市品味。

（4）坚持积极创建、倡导生态文明的原则

把城市林业作为引导树立人与自然和谐价值观、实现人与自然和谐的关键和纽带，作为推进生态文化体系建设的载体和平台，积极培育和引导生态友好的生产、生活方式，营造促进生态建设的良好社会氛围，为我市生态文明建设作贡献。

（5）坚持科技兴林、依法治林的原则

建立健全与现代城市林业相适应的支持保障体系，以重点生态建设工程、生态文明建设项目等为载体，加快科技创新和推广，提高科技对城市林业建设的贡献；加强城市林业法制建设，完善相关政策法规，依法治林。

## 3.2  规划总体思路

3.2.1  推进城市绿地系统生态建设战略

（1）城市绿地系统生态资源普查。城市绿化是城市可持续发展的重要资源，将城市绿化资源普查列入专项定期普查计划，全面掌握城市绿地系统生态资源数据，为下一步城市绿地系统生态建设提供可靠依据。

（2）以《深圳市绿地系统规划(2004-2020)》为指引，制定标准规范引导公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地及对城市生态环境有直接影响的其它绿地的建设。加强区域绿地和生态廊道规划设计，重点提高原二线关外绿化的提升和功能的完善。

采用以花卉为主，花、树、草相结合的形式，高质量完成2011年大运会花卉布置工程。广种市花，彰显特色，在边坡、斜坡、围栏、中间隔离带、立交桥等重要节点种植市花簕杜鹃，营造花团锦簇、热烈祥和的视觉景观。

（3）加大原二线关外主要街道、节点等绿地的改造力度。将绿地改造重点放到原二线关外的主要街道、节点，努力促进原二线关外的绿化水平赶上关内。

（4）绿道网建设。按照《珠江三角洲绿道网总体规划纲要》的要求，结合深圳绿道建设的实际情况，构建以区域绿道为骨干，城市绿道、社区绿道为补充，涵盖生态型、郊野型、都市型三类绿道的绿道网，营造结构合理、衔接有序、连接便捷、配套完善的深圳绿道网络体系。

（5）拓宽节能减排途径，加强园林绿化废弃物综合处理建设，建设节约型城市园林绿化。为了科学利用园林废弃物，实现资源的循环利用，计划在东部和西部各建一个绿化废弃物综合处理厂，进一步拓宽节能减排途径。在节水型绿化、节地型绿化、节材型绿化、环保型绿化等方面加大试验力度。尤其是在中水利用方面，需要政策及财政予以一定的扶持，水务部门尽早规划建设好中水管网系统，争取在绿化管理中推广利用中水，并在条件允许的地方推广雨水收集利用，多种途径推进循环经济可持续发展。

（6）苗圃配套建设规划。园林苗圃是城市绿化发展的物质基础，种苗生产是园林绿化的首要工作，是城市绿化的基本保障。为实现城市苗圃用地不得少于建成区面积的2%，建设苗圃800公顷。

3.2.2  加强园林绿化法制工作

按照“大特区”的要求，加快《深圳市绿化条例》、《深圳市公园条例》等法规的立法修订工作，推进全市园林绿化建设管理协调统一。

3.2.3  加强野生动植物保护管理工作

积极贯彻执行国家生物多样性保护有关政策和法律法规，加大宣传保护工作力度，发展和引导社会力量，全面加强物种资源保护，不断提高生物多样性，促进生态文明城市建设发展。基本思路：（1）全面完成濒危野生动植物救护中心及配套项目的建设，打造成粤港野生动植物保护交流合作和中小学生生态科普教育的基地。（2）组织开展全市珍稀野生植物种群调查摸底工作，建立资源档案，并开展保护管理和种群恢复工作，建立一个珍稀濒危野生植物救护繁育基地和2-3个自然保护小区。（3）逐渐完善林业生态环境监测体系，开展林业生态环境状况专项信息发布工作。（4）在森林公园或保护区开展野生动物野外种群恢复试验工程，探索构建人与野生动物和谐共存生态城市模式。

3.2.4  推进公园、自然保护区和风景区建设

全市生态保护区主要构建以自然保护区为重点，以森林公园、郊野公园和风景区为生态保护骨架，以城市公园、城区绿化、城郊绿化等生态用地为辅助和点缀，和谐发展东部、中部、西部生态保护圈。

（1）自然保护区规划建设工作重点以东部大鹏半岛自然保护区的保护管理为重点，同时新建铁岗-石岩湿地、田头山自然保护区。完成大鹏半岛自然保护区的总体规划，并通过市政府审批；成立大鹏半岛自然保护区管理机构，开展相应的生态保护研究工作。加快推进广东内伶仃福田国家级示范保护区建设。

（2）继续推进梅林山、布心山、银湖山、安托山、罗芳公园、儿童乐园、红岗公园、滨海公园的建设，继续充分利用非建设用地和拆除违章建筑后空地，利用靠近社区，尚处于纯绿化状态的公共绿地，利用城中村或社区内的空地建设或改造社区公园。“十二五”期间全市立项建设5－10个综合性公园。

（3）继续推进“十一五”规划中的各森林公园的规划建设工作，大力推进森林公园内核心保护区的划分和保护工作。在“十二五”规划中完成已立项的森林公园的基础设施建设工程。同时新建1-3个森林公园。

（4）加快大鹏半岛国家地质公园的建设进度，确保2011年开园。

（5）加大梧桐山国家级风景名胜区的规划建设力度。加快梧桐山风景区总体规划的修编工作，加快主入口景区、二号园道北段等基础设施建设，通过改造、抚育、增重、修复等策略，重点营造“梧桐春晓”、“十里杜鹃”、“梧桐茶海”等生态景观林。

（6）加强湿地保护和建设。修复深圳湾、深圳河套区域、深圳东部坝光银叶树、东涌红树林原生态湿地景观，进一步做好湿地资源调查、保护规划。力争在十二五期间建设1-2个城市湿地公园。

3.2.5  加强森林防火工作

坚决贯彻落实森林防火“预防为主，积极消灭”的方针。编制森林防火中长期发展规划，加快组建市、区森林消防专业或半专业队伍，充实人员，充实装备，加大森林防火宣传力度，加强林区火灾隐患排查，加强森林消防队伍基地建设，加强队伍培训，完善市级防火物资储备仓库建设。使森林火灾发生次数和危害率有较大的下降，森林火灾受害率控制在0.1‰以下。

3.2.6  加大林业有害生物检疫防治工作

（1）将薇甘菊的防控纳入政府各级主管部门的日常工作，争取利用五年的时间，将薇甘菊在全市的危害面积从16万亩降到5万亩以下。（2）基本完成“深圳市林业有害生物监测防控系统”建设工作。（3）完成全市松材线虫病疫区林分改造，报上级部门撤消我市“松材线虫病疫区”。

3.2.7  加强科研课题研究，完善行业标准和专项规划

制定《深圳市数字化园林与林业行业动态管理系统》。该系统以地理信息技术为主体，集地理图形数据和全市各类绿地属性数据为一体，通过互联网方式为公众提供三维可视化的园林景观，可以通过此可视化的信息平台全面提升管理水平和工作效率。

制定和完善深圳市园林与林业行业标准的制定和完善。结合园林与林业行业发展的实际，计划在未来的3-5年内编制完成《公园建设标准》、《屋顶绿化施工及验收规范》以及《花坛、花卉产品等级标准》等十多项标准。

制定《深圳市自然保护区系统专项规划》。在内伶仃岛以及原有的福田红树林国家自然保护区的基础上，进一步开拓思维，将一些宝贵资源划为自然保护区进行规划建设，加以更好的保护。

制定《深圳市城市公园山地景观植物专项规划》。为配合公园的发展和建设，同时做好在森林公园以及二线林地的有效衔接，开展《深圳市城市公园山地景观植被专项规划》。

## 3.3  规划目标

3.3.1  发展目标

在城市林业“十一五”建设的基础上，继续遵循生态系统自然规律，以建设具有南亚热带常绿阔叶林特征的城市森林生态系统为目标，不断优化城市生态环境、提高城市生态质量、维护城市生态安全，将我市建设成具备比较完备的城市森林生态系统、比较发达的以生态经济为特色的林业产业体系、最适宜人居的国际化生态文明城市，大力推进城市林业现代化进程，促进我市经济社会的协调、可持续发展。

3.3.2  主要指标

——全市森林覆盖率提高到41.2%；

——建成区绿化覆盖率提高到45.09%；

——建成区绿地率提高到39.3%；

——人均公园绿地面积超过16.9平方米；

——建设苗圃800公顷；

——建设城市绿道总长度达到2000公里；

——新建1-3个森林公园；

——新建3个自然保护区，扩大自然保护区面积，争取内伶仃福田自然保护区和深圳湾湿地列入国际重要湿地名录；

——森林火灾受害率控制在0.1‰以下；

——全市森林消防队伍人数达到600人以上；

——珍稀濒危动植物物种保护率≥95%；

——林业有害生物成灾率控制在4.5‰以下；

——有害生物常发区监测覆盖率100%；

——灾害测报准确率85%以上；

——种苗产地检疫率100%；

——薇甘菊危害面积降低到3300公顷以下。

# 第四章  城市林业生态建设重点工程

## 4.1  绿道网建设工程

绿道分区域绿道、城市绿道和社区绿道。绿道网由众多区域绿道、城市绿道和社区绿道组成，连接主要的公园、自然保护区、风景名胜区、历史古迹和城乡居民聚居区等，兼具生态保育、休闲游憩、保护历史文化遗产和科研教育等多种功能，是一种能将生态保护、改善民生和经济发展完美结合的有效载体。

4.1.1  总体建设目标

“十二五”期间，将按照《珠江三角洲绿道网总体规划纲要》的要求，结合深圳绿道建设的实际情况，构建以区域绿道为骨干，城市绿道、社区绿道为补充，涵盖生态型、郊野型、都市型三类绿道的绿道网，营造结构合理、衔接有序、连通便捷、配套完善的深圳绿道网络体系。

区域绿道方面，2011年大运会开幕前，完成珠三角区域绿道深圳市域范围内总长300多公里（主线总长约285公里，支线长约18公里）的建设任务。

在城市绿道和社区绿道方面，与区域绿道建设同步推进，用5年左右的时间，建成总长约500公里的城市绿道和总长约1200公里的社区绿道，完成一批连通滨海、滨河、滨湖以及公园绿地、旅游景区、教育基地的城市绿道、社区绿道的建设，实现与区域绿道的有机串联和衔接，形成出行方便、功能配套的路道网络。

4.1.2  阶段建设目标

绿道网建设工程拟按照三个阶段进行建设。

表4-1  绿道网建设工程分期建设一览表

| 阶段名称 | 起止时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2010年2月至2010年12月 | （1）完成区域绿道控制区设置并实施空间管制。 （2）根据省委省政府关于绿道网建设的最新要求，我市须于2010年年底前（最迟春节前）确保约300公里区域绿道网全线贯通。 （3）建成3条示范段，包括2号区域绿道特区管理线全段（长约93公里）、大运支线龙口水库-大运公园段（长约9.5公里）、5号区域绿道光明森林公园-茜坑森林公园段（长约19公里）。 （4）建设3个城际交界面，包括与东莞市交界的2号区域绿道罗田森林公园交界面、5号区域绿道光明森林公园交界面，与惠州市交界的2号区域绿道罗屋田水库交界面，确保“绿道在城市之间互联互通”。 （5）同步推进大运公园、深圳中心公园等一批城市绿道、社区绿道的建设，使深圳绿道网初具规模，成为市民休闲休憩的首选场所。 |
| 第二阶段 | 2011年1月至2011年8月 | （1）完成市域内全部区域绿道的建设，包括主体路面的贯通以及配套的标识系统、服务设施和基础设施的建设，并启动城市绿道、社区绿道与区域绿道的衔接互通工程。 （2）高标准完成大运公园——仙湖植物园示范段，结合迎大运宣传活动，利用绿道网开展群众性的体育休闲运动，迎接第26届世界大学生运动会的召开。 |
| 第三阶段 | 2011年9月至2015年 | 市域内的区域绿道、城市绿道、社区绿道全面连接和贯通。其中，到2012年底，区域绿道成熟完善，运营机制健全，基本实现运营维护与收支平衡。2013年，城市绿道、社区绿道70%建造成型；2015年前，城市绿道基本建成，社区绿道网络基本完善。 |

## 4.2  森林公园及自然保护区建设工程

4.2.1  森林公园建设工程

目前，经市发改委批准立项的森林公园共有10个，分别为羊台山、三洲田、排牙山、凤凰山、铁岗、田头山、光明、观澜、松子坑和五指耙森林公园。

其中，铁岗、田头山等森林公园因生态资源保存较好，生物多样性丰富，具备了建设自然保护区的条件，拟改建为自然保护区。

到2010年底，除羊台山森林公园已开工建设，凤凰山森林公园委托宝安区建设、并已完成一期工程建设外，其余森林公园建设都处在前期工作阶段。

#### 4.2.1.1  总体建设目标

“十二五”期间，完成已立项森林公园的所有前期工作，完善各森林公园的管理体系，重点建设羊台山和三洲田森林公园。

#### 4.2.1.2  具体建设目标

一、羊台山森林公园

羊台山森林公园于2004年获市发改委批准立项，位于宝安区石岩、龙华、大浪街道和南山区西丽街道交汇处，总规划面积为2852公顷。

“十二五”期间建设目标：

1、完成大、小羊台片区所有景观工程建设；

2、完成管理中心和大、小羊台片区游客中心等管理服务设施建设；

3、完善公园各项管理机制；

4、开展生态科普教育工作。

二、三洲田森林公园

三洲田森林公园于2005年获市发改委批准立项，位于盐田区和龙岗区横岗街道及坪山新区交汇处，总规划面积3793公顷。

“十二五”期间建设目标：

1、完成施工图审查、概算报批、林业部门审批和施工图备案等前期工作；

2、完成森林公园景观工程建设；

3、完成管理处、管理站、护林站和游客中心等管理服务设施建设；

4、完善公园各项管理机制；

5、开展生态科普教育工作。

三、凤凰山森林公园

凤凰山森林公园于2006年获市发改委批准立项，位于宝安区福永、西乡、沙井、石岩和光明新区公明五个街道交界处，总规划面积为2454公顷。

“十二五”期间建设目标：

1、配合宝安区政府办理结算审计等相关工作；

2、开展日常监督和指导工作。

四、光明森林公园

光明森林公园于2008年获市发改委批准立项，位于宝安区观澜街道和光明新区公明街道交界处，总规划面积为2210公顷。

“十二五”期间建设目标：

1、完成总体规划和详细蓝图设计、可行性研究、环境影响评价、水土保持方案设计、地质勘察和地界测量、施工图审查和备案、概算报批等所有前期工作；

2、完成森林公园大部分景观工程建设；

3、基本完成管理处、管理站、护林站和游客服务中心等管理服务设施建设；

4、完善公园各项管理机制；

5、开展生态科普教育工作。

五、观澜森林公园

观澜森林公园于2008年获市发改委批准立项，位于宝安区石岩、大浪、观澜三个街道和光明新区公明街道交界处，总规划面积为2270公顷。

“十二五”期间建设目标：

1、完成总体规划和详细蓝图设计、可行性研究、环境影响评价、水土保持方案设计、地质勘察和地界测量、施工图审查和备案、概算报批等所有前期工作；

2、完成森林公园大部分景观工程建设；

3、基本完成管理处、管理站、护林站和游客服务中心等管理服务设施建设；

4、完善公园各项管理机制；

5、开展生态科普教育工作。

六、松子坑森林公园

松子坑森林公园于2008年获市发改委批准立项，位于龙岗区坪地、龙岗街道和坪山新区交界处，总规划面积为1790公顷。

“十二五”期间建设目标：

1、完成总体规划和详细蓝图设计、可行性研究、环境影响评价、水土保持方案设计、地质勘察和地界测量、施工图审查和备案、概算报批等所有前期工作；

2、完成森林公园大部分景观工程建设；

3、基本完成管理处、管理站、护林站和游客服务中心等管理服务设施建设；

4、完善公园各项管理机制；

5、开展生态科普教育工作。

七、五指耙森林公园

五指耙森林公园于2009年获市发改委批准立项，位于宝安区松岗、沙井和光明新区公明街道交界处，总规划面积为543.25公顷。

“十二五”期间建设目标：

1、完成总体规划和详细蓝图设计、可行性研究、环境影响评价、水土保持方案设计、地质勘察和地界测量、施工图审查和备案、概算报批等所有前期工作；

2、完成森林公园大部分景观工程建设；

3、基本完成管理处、管理站、护林站和游客服务中心等管理服务设施建设；

4、完善公园各项管理机制；

5、开展生态科普教育工作。

八、“十二五”期间拟立项新建的森林公园

“十二五”期间，拟立项新建1-3个森林公园，具体建设目标为：开展可行性研究、环境影响评价、水土保持方案设计、地界测量等相关前期工作。

4.2.2  大鹏半岛国家地质公园建设工程

2005年9月19日，国土资源部正式批准成立“深圳大鹏半岛国家地质公园”，于2009年获市发改委批准立项。公园位于深圳市东部大鹏半岛中南部，与市区相距约50公里，西与香港隔海相望。整个公园的申报面积15000公顷，公园地质遗迹保护面积5630公顷，总投资为21865.22万元。

“十二五”期间建设目标：

根据正在修编的《深圳大鹏半岛国家地质公园总体规划》，深圳大鹏半岛国家地质公园在“十二五”期间将进行公园的第二期建设。在完成公园揭碑开园项目的基础上进一步完善公园的游览线路及旅游配套设施，将大鹏半岛旖旎的自然风光及独特的地质景观展示给广大市民，打造深圳市重要的、集旅游观光及科研科普为一体的游览平台。同时，为下一步申报世界地质公园创造条件。

“十二五”期间具体建设项目见下表。

表4-2  大鹏半岛国家地质公园建设工程“十二五”建设项目一览表

| 项目 | 使用土地面积（m2） | 建设内容概述 |
| --- | --- | --- |
| 鹿咀——东冲海岸绿道 | 70000 | 建设鹿咀——东冲海岸绿道，连接正在改造的海岸景观大道与东冲沙滩，展示海蚀洞、海蚀窗、海蚀平台、地质褶皱等海岸地貌。线路总长约13公里，全程不设置机动车道，只建设单车道、部分海岸栈道及必要的安全设施。 |
| 东冲——大燕顶登山步道 | 40000 | 建设东冲——大燕顶登山步道，对国家地质公园揭碑开园建设项目中两条登山道做必要补充。展示火山锥、火山柱、火山穹丘等古火山地质景观。线路总长约7公里，建设简易的登山步道及必要的安全设施。 |
| 杨梅坑——响水坑古火山遗迹景区 | 20000 | 建设杨梅坑——响水坑古火山遗迹景区，将古火山遗迹最集中的杨梅坑、响水坑沿溪区域统一规划建设。展示大量的火山泡、火山弹、流纹岩等古火山遗迹。建设观景步道、栈道及必要的安全设施。 |
| 高岭——七娘山主峰登山步道 | 50000 | 建设高岭——七娘山主峰登山步道，对国家地质公园揭碑开园建设项目中两条登山道做必要补充，同时连接杨梅坑——响水坑古火山遗迹景区。展示火山锥、火山柱、火山穹丘等古火山地质景观。线路总长约9公里，建设简易的登山步道及必要的安全设施。 |
| 东冲——西冲海岸绿道 | 25000 | 建设东冲——西冲海岸绿道，完善目前东西冲穿越路线的配套设施及安全设施。展示海蚀洞、海蚀窗、海蚀平台、地质褶皱等海岸地貌。线路总长约5公里，在部分险峻区域设置海岸栈道及必要的安全设施。 |

4.2.3  自然保护区建设工程

#### 4.2.3.1  建设目标

以科学发展观为指导，坚持以保护为核心，突出体现绿色、低碳理念，牢牢把握多保护、少开发、少建设、少住人、少排放的原则，最大程度保持保护区的自然状态。“十二五”期间，新建3个市级自然保护区，使自然保护区面积占深圳市国土面积的7%以上，建立布局合理、类型丰富、建设规范、管理高效的自然保护区体系，使全市珍稀濒危物种及典型生态类型得到有效保护，并使90%的国家和省重点保护物种资源得到恢复和增长。同时，自然保护区的科研监测、宣传教育、社区发展、国际合作和可持续发展水平得到全面提高。

“十二五”期间，继续加强广东内伶仃福田国家级示范保护区的建设；自然保护区新建工程方面重点落实大鹏半岛、田头山、铁岗-石岩湿地自然保护区的管理机构和资金下达；完善各自然保护区的各项管理机制；建立自然保护区数字化信息管理系统；重点建设大鹏半岛和田头山自然保护区，完善大鹏半岛自然保护区大部分基础设施建设，争取晋升为省级自然保护区，完成田头山自然保护区部分基础设施建设；在自然保护区以外的珍稀濒危植物重点分布区建立专门的保护小区；在各自然保护区有针对性地开展自然保护、科学研究和科普教育工作。

#### 4.2.3.2  广东内伶仃深圳国家级示范保护区建设

“十二五”期间建设目标：

“十二五”期间，广东内伶仃福田国家级自然保护区将新增投资约25715万元来完成各项目的建设。具体为：

1、组织管理方面

完善保护区各项规章制度；人力资源建设项目。

2、保护管理方面

数字化保护区建设；建设内伶仃岛野生动物救护站；内伶仃岛入侵物种清除工程；红树林隔音墙设置工程；建立野生动物疫源疫病监测站。

3、宣传教育方面

科普宣教活动；网站建设；宣传设施建设；志愿者服务体系建设。

4、基础设施修缮与改装方面

内伶仃岛给排水工程；护林防火管理；内伶仃岛道路修缮工程；内伶仃岛能源支撑系统建设工程；红树林管理站的建设（已完工）；保护区管理局局址新建设施及庭院改造。

5、科学研究方面

资源本底调查及科研常规监测；内伶仃岛能源支撑系统研究；建立科研监测中心；组建重点实验室；红树林湿地国际论坛；设置两处生态环境监测站；科研课题的申请与研究；科研队伍建设与科研管理。

#### 4.2.3.3  自然保护区新建工程

一、大鹏半岛自然保护区

（1）项目概述

大鹏半岛自然保护区地跨南澳、葵涌和大鹏街道，包括排牙山和笔架山山体林地、葵涌坝光银叶树红树林湿地、南澳街道东涌红树林湿地、西涌香蒲桃林等，是我市生态资源保存最为完好的区域，总面积14622公顷。总投资约3亿元。

保护区的主要保护对象为：（1）笔架山、排牙山和海拔200米以上区域的南亚热带常绿阔叶林；（2）以坝光银叶树林、西涌香蒲桃林和东涌红树林为代表的红树林生态系统；（3）保护区范围内的珍稀濒危动植物（包括：8种国家Ⅱ级重点保护野生植物、1种省级保护植物、1种极危植物、9种濒危植物、38种易危植物；1种国家Ⅰ级、25种国家Ⅱ级、14种省级重点保护陆生脊椎动物。

大鹏半岛自然保护区的定位为：将保护区建设成为森林生态系统和海洋和海岸生态系统类型，以保护、科学研究、科普教育、社区共管、国际合作、生态旅游等功能于一体的综合型国家级自然保护区。

（2）“十二五”期间建设目标

1、建立精简、高效和完善的组织管理机构，落实人员编制和经费投入；

2、规范保护区各项工作：建立自然保护区管理体系，建立科研监测体系和宣传教育体系，制定保护区管理办法和规章制度；

3、完成保护区总体规划、详细规划、可行性研究，专题研究、水土保持、地质勘探与测量等前期工作；

4、完善保护区大部分基础设施建设；

5、争取晋升为省级自然保护区。

二、田头山自然保护区

（1）项目概述

拟建的田头山自然保护区位于深圳东部坪山新区，东北邻惠州市，东南接葵涌街道办，包括田心村、田头村、石井村、南布村、江岭村、金龟村等的自然山体，规划面积为2051公顷。规划总投资1.8亿元。

田头山分布有典型和代表性的南亚热带常绿阔叶林，且保存良好，物种丰富。其中，国家Ⅱ级重点保护植物7种，省级保护植物1种，濒危植物7种，国家Ⅰ级保护动物1种，国家Ⅱ级保护动物15种，省重点保护动物10种。田头山分布有面积较大、保存良好、更新正常的苏铁蕨、黑桫椤、金毛狗等珍稀濒危植物群落，苏铁蕨约有4000株，而部分黑桫椤植株约有2.5—3.5米高，这在深圳市，乃至广东省都是少见。此外，还分布有大面积的佳氏苣苔群落，该物种除在深圳和香港外，其它地方尚未发现，是深圳市的特色物种。拟将该保护区建设成为森林生态系统和野生植物类型的市级自然保护区。

（2）“十二五”期间建设目标

1、落实自然保护区机构和资金下达；

2、完成保护区总体规划、详细规划、可行性研究，专题研究、水土保持、地质勘探与测量等前期工作；

3、完成部分自然保护区的基本设施建设；

4、理顺自然保护区的管理体制；

5、开展自然保护、科学研究和科普教育工作。

三、铁岗-石岩湿地自然保护区

（1）项目概述

拟建的铁岗-石岩湿地自然保护区位于深圳西部，地跨西乡、石岩、新安、光明四个街道办及南山区的部分地区。拟建保护区的规划面积约为6461公顷，包括深圳市最重要的两个水库——铁岗和石岩水库。规划总投资2.0亿元。

拟建的保护区内有丰富的动植物物资源，其中，有7种国家Ⅱ级重点保护植物，1种国家Ⅰ级保护动物，26种国家Ⅱ级保护动物，19种广东省重点保护动物。鸟类是该保护区的重点保护对象，拟建保护区内鸟类有151种，占保护区野生动物的62%，占我国全部鸟类总种数的49%，其中国家Ⅱ级保护鸟类21种，珍稀濒危鸟类有24种，列入中日候鸟及其栖息环境协定中保护的鸟类有53种，列入中国与澳大利亚政府保护候鸟及其栖息环境协定中保护的鸟类有12种。拟将该保护区建设成为内陆水库湿地生态系统类型的省级自然保护区。

（2）“十二五”期间建设目标

1、落实自然保护区机构和资金下达；

2、理顺自然保护区的管理体制；

3、完成保护区总体规划、详细规划、可行性研究，专题研究、水土保持、地质勘探与测量等前期工作并开工建设。

## 4.3  湿地保护和建设工程

4.3.1  滨海休闲带红树林修复工程（深圳湾滨海红树林修复工程）

红树林是生长于热带亚热带低能海岸潮间带，受到海水周期性浸淹的木本植物群落，兼有陆地生态系统和海洋生态系统的特征，具有防汛、防浪、防风暴、保护堤岸的功能。目前，红树林保护区以西至西部大桥的海岸带，其生态系统、滩涂鸟类与动植物的生存环境都遭到相当程度的破坏，原生红树林基本无存留，生态效益和景观效果不佳。

“十二五”期间建设目标：

“十二五”期间将以建设湿地生态系统完整性、恢复深圳湾原生态湿地景观为目的，全面开展一期工程的建设工作，总体布局以大沙河为界，大沙河以西利用现状滩涂进行红树林种植，大沙河以东采用类似水工围堰的种植床在海域中形成宜林地，种植床与堤岸之间围和形成基围，基围内部分面积种植红树林，部分保持水面。规划修复湿地面积36.25公顷，其中基围内蚝壳岛面积为0.45公顷,植物种植面积29.18公顷，含红树林26.04公顷，半红树林2.69公顷，水生植物0.45公顷。

4.3.2  深圳河套区域修复工程

深圳河流域周边生态状况对该区域环境和深圳河水质具有举足轻重的作用。该区域生态修复工程主要对位于深圳流域进行生态修复和林相改造,进一步改善区域生态人居环境和深圳河水质，提高森林涵养水源能力，提升生态景观效果。

“十二五”期间，主要对位于梧桐山国家级风景区南麓（沙头角至广岭区域）开展废弃石场的生态修复和林相改造，该区域是深圳的重要背景山体，是深圳河和深圳水库的主要水源涵养林，面积约460.45公顷。该区域主要是现有废弃的乌石鼓、军区、登云、长岭等4个石场，易造成水土流失，亟待修复；相思桉树纯林，林分结构简单，景观单调；梧桐山顶沿山脊两侧分布大面积的山顶灌草丛，茅草丛生，不能为城市创造稳定、良好的生态效益。

“十二五”期间的主要建设项目包括：（1）废弃采石场生态修复；（2）梧桐春晓(林相改造)；（3）凤栖梧桐(林相改造)。规划建设面积2182268平方米。

（1）废弃采石场的生态修复

对废弃采石场可根据石场内的地形地貌、植被状况和边坡成分，把石场进行分区，常见的有岩质边坡区、土质边坡区和开采迹地区等，根据其不同的特点布置相应的绿化措施。规划改造面积295342平方米。

（2）梧桐春晓

从广岭至沙头角, 沿梧桐山东南坡，总面积约2695609平方米，规划将现有人工相思与桉树纯林及疏林灌丛改造为“梧桐春晓”的特色景观，改造面积约1886926平方米。中下坡段的相思桉树纯林进行改造，形成以早春赏花为主题的植物景观。以先花后叶的白花树为优势种，约30％，同时配以木棉、火焰木、深山含笑等景观树种，约20－30％；而中上坡的疏林采取增种15－20％。形成“早春花海”景观，以植物的手法来抒写深圳特区创业的“春天的故事”。

（3）凤栖梧桐

改造地段与“梧桐春晓”相同，以凤凰木为主题营造“凤栖梧桐”的植物景观。在中下坡丛植或小片状种植凤凰木、黄花凤凰木等凤凰木类品种，约占改造面积的５％。夏初４－５月，火红的凤凰木“点燃”了层层山林，隐喻了凤凰涅槃的深圳二次创业的精神，与梧桐春晓景观形成交替、延续，打造城市美丽的风景线。

4.3.3  深圳东部坝光银叶树、东涌红树林修复工程

对坝光银叶树群落、东涌红树林的土壤、水质、生物多样性、环境质量等开展动态监测和科学研究，加快该区域生态系统的恢复与重建，加强保护管理和基础设施建设、加强国际合作与交流。

# 第五章  城市林业生态安全保障体系建设

## 5.1  林火监控预警指挥体系建设

5.1.1  森林消防支队建设

根据市政府《组建深圳市森林消防队伍实施方案》（深府[2009]54号）要求，市森林消防支队组建75人的森林消防专业大队，平时分片区巡山，督查火灾隐患，加强培训，一旦发生火灾，将及时出动处置，将火灾消灭在萌芽状态。同时，积极协调龙岗、宝安区各组建不少于40人的森林消防专业队伍。其他各区根据各自的实际情况组建专业或半专业森林消防队伍。

“十二五”期间，将积极建设以现在市政公园、郊野公园和森林公园中的山体实际用的防护林防火人员为主的半专业消防队伍。使全市的专业和半专业森林消防队伍达到600人以上。

“十二五”期间，对全市的专业、半专业森林消防队伍配备森林消防水车、水泵以及森林消防运兵车、巡逻车，进一步提高消防队伍的快速反应能力和作战水平，总投资2800万元。

加强对各级森林消防队伍的管理和专业培训，市森林消防支队建设能满足不少于200人训练任务的森林消防训练基地。训练基地包括森林防火宣教培训基地和野外演练基地。加强对管理人员、各级现场指挥员的基本专业知识和指挥自救能力的培训，加强对各类扑火队员的实战演练，提高指挥员实战指挥技能和扑火队员实战扑救能力。建立森林防火管理、森林火灾应急处置案例库，并通过案例教学，加大宣教培训力度。

5.1.2  森林火灾预警指挥系统

#### 5.1.2.1  森林防火预警监测系统建设

通过建立健全由预警中心、森林火险要素监测站和可燃物因子采集站构成的森林火险预警体系，以加强火险天气、火险等级和林火行为等预报，制定预警响应机制，实现科学防火。进一步完善林区远程视频监控系统，合理布局和改造地面了望设施，构建卫星监测、空中巡护、视频监控、高山了望、地面巡护“五位一体”的林火监测体系，减少直至消除林火监测盲区，降低我市森林火灾的发生频率，有效预防重特大森林火灾发生，防范于未然。

（1）森林火险预警系统

森林火险预警系统由市森林火险预警中心、森林火险要素监测站和可燃物因子采集站构成。

市森林火险预警中心负责采集全市森林火险要素监测站和可燃物因子采集站的监测信息，收集本市气象部门发布的当天天气实况和预报信息，制作森林火险等级预报、实时火险监测预报和雷击火发生预报，通过森林防火网站向社会公众发布，并同时上报省林火监控中心，下达到各区森林防火办。

市森林火险预警中心与市气象局新建一条数据通信专线，用于森林火险气象观测数据的交换和卫星数据传输。

在重要林区、森林公园、郊野公园同步建立森林火险要素监测站和可燃物因子采集站，森林火险要素监测站点具有GSM/GPRS或CDMA移动通信网的覆盖。可燃物因子采集站主要采集可燃物含水率、可燃物载量、可燃物的燃点、林中温、湿度等相关因子，及时传输到林火预警中心。

（2）远程视频监控系统建设

在“十一五”完成的18个远程视频监控点的基础上，全市完成各森林公园、郊野公园远程林火监控视频系统建设，规划新建设远程视频点72个。

#### 5.1.2.2  防火通信和信息指挥系统建设

综合应用无线、有线、卫星等多种手段，建立完善以固定通信网为基础，以车载、机载、移动通信设备为支撑，以便携式应用通信系统为补充，确保火场指挥通信得到可靠保障。

（1）无线通信系统建设。无线通信系统建设是以构建超短波语音为主的基础通信网络，应急通讯系统、常规通信设备、通信车和应急移动指挥车为补充，完成火场扑火队员与前指、基指，以及扑火队员之间的语音通信联络。同时实现前指与基指、市、区森林防火指挥部之间的语音和数据（包括文件、图片和图像）的传输。

（2）信息指挥系统建设。信息指挥系统主要由网络基础设施、应用系统、指挥室构成，结合应急卫星通信网系统和应急移动指挥中心，实现市、区、街道的数据通信网络畅通，保障火场的音频、视频和图像等数据信息及时准确的传递到各级指挥机构，市、区、街道要建立统一标准的数据库和应用软硬件。进一步完善全市森林防火管理系统和地理信息系统建设。

5.1.3  生物防火林带建设

从1998年以来，我市累计完成生物防火林带工程建设1461公里，面积2194公顷，基本形成了我市生物防火林带的阻隔体系。“十二五”期间，继续加大生物防火林带工程建设工作，在林缘、山脚、路边、山脊和林中继续开展营造生物防火林带，构建生物防火林带网络系统，加强现有生物防火林带的维护，提高森林体系自身抵制火灾的能力。为了科学地评价生物防火林带的经济、社会和生态防护效益，“十二五”期间将开展效益评估，以推动我市生物防火林带向网格化方向发展。

5.1.4  森林防火基础设施建设

#### 5.1.4.1  森林消防水池建设

各森林、郊野公园、自然保护区要根据不同的地形、地势和海拔高程规划建设森林消防水池、管网，使森林消防设施规范化、常态化。计划新建水池100个，总投资3000万元。

#### 5.1.4.2  森林消防物资储备库建设

森林消防物资储备是指贮放、保存森林消防装备和机具的永久性建筑，为扑火救灾提供森林消防物资。

（1）基本原则

统筹规划，合理布局。符合市、区及森林防火单位应急响应要求，全市建成合理的物资储备公布格局。

分级储备、规模适度。按市级、区级和森林防火单位分组建库。分级储备、规模和物资储备应与其森林防火需求想适应。

突出重点，注重实效。物资储备要从森林消防的实际出发，重点储备适用、高效的消防物资。

交通便利，保障安全。森林消防设备库选址建设在交通便利、靠近林地的地方，不宜建在交通繁忙、人流拥挤的居民区、厂区及闹区等地段，同时要便于安全保护和符合消防物资储备安全要求的地段。

森林消防物资储备库建库和储备物资金应纳入当地同级财政预算。

（2）储备库建设与规模

市森林消防物资储备库建设规模：建筑面积不小于300平方米，物资储备：储备1000人以上的物资，并依据国家规定的储备年限及时更新。

区级森林消防物资储备库建库规模：建库面积在100—200平方米，物资储备：储备300人以上的物资，并依据国家规定的储备年限及时更新。

其它有森林防火任务的单位森林消防储备库建库面积：建库应在30平方米以上，物资储备：储备100人以上的物资，并依据国家规定的储备年限及时更新。

## 5.2  野生动植物保护与预警体系建设

5.2.1  野生动物救护中心建设工程

“十一五”期间，已初步建成野生动物救护中心，“十二五”期间，将进一步完善野生动物保护研究体系，建设内容主要包括野生动物救护体系建设、完善救护功能，野生动物疫源疫病监测预警体系建设，野生动物司法鉴定中心建设，野生动物保护科普馆建设。使其成为集动物救护、监测、鉴定、检疫和科学研究为一体的综合性救护中心。

#### 5.2.1.1  完善野生动物救护软硬件设施和功能建设

救护中心建成之后，需要进一步加强野生动物救护软硬件设施建设，规范野生动物接收、检疫、医疗、放生等一系列工作。在硬件上需要购置一批检疫、医疗设备，在软件上需加强野生动物救护科研技术开发，开展野生动物救护繁育工作，拯救濒危珍稀野生动物。

#### 5.2.1.2  完成野生动物疫源疫病监测站建设

近年来,随着“非典”和高致病性禽流感等人畜共患病相继发生,野生动物疫源疫病监测体系建设在全球日益受到重视。2005年，国家林业局启动了全国野生动物疫源疫病监测体系建设，由于深圳是候鸟迁徙的主要通道，加上作为口岸城市，野生动物贸易频繁，被列为全国野生动物疫源疫病监测体系建设的重点区域。省林业局已将深圳列为全省野生动物疫源疫病重点监测地区，根据国务院有关部门和省林业局的工作部署，拟在野生动物救护中心设立深圳市野生动物疫源疫病监测机构，主要建设内容包括：检测仪器设备购置和办公设备购置，在候鸟迁徙通道、主要栖息地建立6个监测站点，18条监测样线，形成监测网络。

#### 5.2.1.3  完成野生动物司法鉴定中心建设

每年我市海关、林业、市场监督管理等部门查获的非法运输、经营利用的野生动植物的案件近百宗，涉及种类上百种，其中大部分是国家或国际公约重点保护的珍稀动植物，如象牙制品、蟒蛇、穿山甲、巨蜥、蜂猴、土沉香、罗汉松等物种。办理这些案件，都需要依托市野生动植物保护管理处或国内相关科研院校做技术鉴定，以确保案件的侦破、办理。为全面提升深圳市野生动植物案件物证鉴定水平，更好地为相关执法部门提供技术支持，确保深圳市野生动物案件侦查、审理工作顺利开展，根据《广东省野生动物保护管理条例》规定，拟在深圳市野生动物救护中心设立“深圳市野生动物司法鉴定中心”，与全国知名的鉴定机构开展交流和合作，强化相关技术和管理人员的力量，提高动物鉴定的能力和水平。主要建设内容包括鉴定实验室建设，鉴定设备购置。

#### 5.2.1.4  完成管理楼内野生动植物科普展览馆的布展工作

通过声光电等科技手段，将动物标本展示和动态影片播放相结合，形成野生动物基础知识和救护技术等教育内容为主的科普教育展示系统。

#### 5.2.1.5  完成野生动物救护中心机构建设

向市政府申请成立“深圳市野生动物救护中心”（加挂“深圳市野生动物疫源疫病监测站”的牌子），按副处级建制，为市野生动植物保护管理处下属的全额拨款事业单位。配备事业编制16人，人员经费由财政核拨。

#### 5.2.1.6  恢复因城市建设而消失的本土动植物种群，建立本土物种生物多样性恢复示范工程

由于我市经济的快速发展和人为干扰，一些本土物种丧失，生物多样性下降，生态平衡遭到破坏，亟待通过人工干预的方式，恢复、复壮这些种群。拟实施本土物种生物多样性恢复示范工程，主要建设内容包括：选1-2个自然保护区作为示范点，引进已丧失的本土物种，开展该物种在本地区的种群恢复、复壮研究。

5.2.2  苏铁、罗汉松种质资源保护建设

#### 5.2.2.1  苏铁种质资源保护建设

为了进一步加强苏铁类植物的保护和研究及合理地利用和开发苏铁类植物资源，在“十二五”期间拟完成以下工作。

（1）研究项目：重点开展中国苏铁种类的分类调查及样本收集，进而扩展到分布于亚太及澳洲、非洲的苏铁属植物的调查和分类收集；努力提高“中心”收集保育苏铁类植物的保育质量；探索制定有效开展有效保育的各项指标等；

（2）完成国家苏铁种质资源保护中心改造工程；

（3）出版《常苏铁类植物的识别与鉴定》、《苏铁与景观》等书籍；

（4）2011年作为“第九届国际苏铁生物学保护大会”承办方，争取出色完成各项承办工作，力争把第九届国际苏铁生物学大会办成高水平、有特色、有影响的国际盛会。

#### 5.2.2.2  罗汉松种质资源保护建设

罗汉松是国家二类保护植物，2010年深圳市政府移交给市城管局84棵罗汉松，市城管局委托仙湖植物园进行保护建设，为此通过详细考察地形，结合其生长特点选址于仙湖植物园原野营区点，将其改造建设成2万平方米的罗汉松专类园区。该专类园区旨在保护与展示罗汉松种质资源，将其建设成为有深圳特色的专类园区。在未来五年的发展中，在第一期建设基础上，进一步提升专类园区景观水平，扩大引种范围，加大引种数量，争取达到30个种，同时加强科普宣传，结合其历史文化，营造文化内涵。

5.2.3  兰科植物种质资源保护研究中心

兰科植物（俗称兰花）是世界性的重要花卉，具有极高的生态价值、科研价值和经济价值。由于人为的破坏和生态环境的恶化，世界各国的兰科植物均濒于灭绝，因此，国际贸易公约将全世界所有的兰科植物野生种列入二级以上的重点保护。我国被列入该公约保护的1400多种濒危物种中，兰科植物占1300多种，是保护物种的旗舰。2001年，我国实施15大物种保护工程，兰科植物和苏铁是其中仅有的植物物种。在野生兰花资源保护研究领域，我市一直在全国领先地位，2005年，经国家林业局批准在我市建立全国惟一一个兰科植物种质资源保护中心，在此基础上，2006年深圳市政府批准成立深圳市兰科植物保护研究中心，以进一步加强濒危兰科植物的保护研究工作。经过几年的建设，我市的兰科植物保护研究已跻身世界前列，成为深圳市的一个品牌，为深圳和中国在世界上获得了荣誉。

“十二五”期间，深圳市兰科植物保护研究中心在此基础上力争获得更大的发展，为此，在基础建设上必须更上一个台阶。该中心拟通过实施“十二五”规划，加强濒危兰科植物基本设施和保育条件建设，建成我国乃至世界影响力最大、收集兰科植物种质资源最多、研究手段和水平最高的保护研究中心。具体通过开展濒危兰科植物人工繁育、野外恢复与保育生物学等方面的研究，提高我国主要濒危兰科物种保护及繁殖利用水平，使我国兰科植物保护技术继续保持国际领先，并建成充分发挥生态效益和社会效益的综合园区。

根据这一目标，深圳市兰科植物保护研究中心已完成兰科植物保护基地总体规划，规划分七个区开展建设。

具体项目包括：综合管理区（1.5公顷）、学术交流及科学普及区（3.6公顷）、世界被子植物基因库（9公顷）、种质资源保存与保育区（13公顷）、繁育研究与示范区（8公顷）、种群恢复试验保护区（9.4公顷）、基础研究实验区（3.4公顷）、专类园区（4.4公顷）。

5.2.4  古树名木及珍稀濒危树木保护建设

#### 5.2.4.1  古树名木保护

古树是自然留下的宝贵财富，承载了历史变迁的活文化遗产，支撑着城市历史文化的延承，是历史的见证。据调查统计，全市有古树名木1535株（城区内500株）。其中，属国家一级古树有17株，国家二级古树72株，国家三级古树1429株。主要树种是樟树、榕树、秋枫、金叶树、银叶树、朴树。还有我国国家领导人及国际知名人士在深圳亲手栽植名木共17株。到目前为止，我市已基本完成古树名木的调查、挂牌和建档工作，但是，目前我市古树名木的管护和信息管理工作上存在管理粗放，信息滞后等问题。

继续加强保护力度，全面完善全市古树名木的普查；加大投入，统一全市古树名木的挂牌，完善古树名木的档案管理，建立地理信息系统，建立专家库；深入研究古树名木的文化价值，广泛宣传古树名木的历史和人文价值；做好古树名木的复壮、抢救、养护等日常工作。

#### 5.4.2.2  建立珍稀濒危植物保育基地（中心）

珍稀濒危植物的研究是生物多样性保护的一个重要内容。由于深圳市没有受到第四纪冰川覆盖的直接影响，许多古老的物种得以保存下来。据调查统计，深圳市共有野生分布的国家及省级珍稀濒危植物20种，分属于l7科，18属，其中省级珍稀濒危植物1种 ；蕨类植物6种，裸子植物1种，被子植物13种；国家一级保护植物2种，国家二级保护植物11种，国家三级保护植物6种，省级保护植物1种。这些植物在经济、科学、文化、教育等方面都具有十分重要的作用。

在羊台山布九窝淤泥渣土填埋场完成后，经过生态修复后，建立1600亩的珍稀濒危植物保育基地（中心）。

#### 5.4.2.3  有针对性地开展物种多样性、遗传学、生态学等方面的研究，制定科学的保护策略

加大与科研机构合作，拟完成桫椤科植物种群调查与群落生态学、遗传多样性、引种与保育等研究，提出桫椤保护措施；开展就地或迁移保护工作；拟完成我市仙湖苏铁种群及其遗传多样性、保护生物学、濒危机制等方面的研究，制定仙湖苏铁保护对策；开展就地或迁移保护工作；继续加强对其它珍稀濒危植物如土沉香、穗香杉等的保护管理。

## 5.3  林业有害生物及生态监测体系建设

5.3.1  林业有害生物监测

#### 5.3.1.1  林业有害生物监测防控系统建设

“十二五”期间，拟基本建成“深圳市林业有害生物监测防控系统”。包括监测站点建设、监测指标体系建设、预警指标体系建设、应急指挥系统建设等。该系统主要建设内容包括：5个一级基层监测网站点、8个二级基层监测点、2个示范培训监测站和1个隔离试验苗圃以及相关的各项配套设施和监测技术、信息传输、专家系统的解决方案。

具体如下：

（1）建立深圳市林业有害生物详细的监测网络方案，包括硬件、软件环境；设计建立林业有害生物预警指标体系、林业有害生物数据库、林业有害生物预警信息系统方案；

（2）建立完善的组织管理体系和支撑环境、应急指挥防控体系。包括设计建立相关职能部门（环保、城管、农林渔业）沟通的机制，专家系统，野外应急作业系统，长期监测科研基地（培育苗圃实验室）等。

（3）建立包括1个综合检测分析中心（市总站）、5个一级基层监测网站点、8个二级基层监测网站点、2个示范培训监测站和1个隔离试验苗圃的监测站点体系，使其布点全面科学，适应于深圳市整体生态环境建设需要，能覆盖或沟通深圳市的主要自然保护区、森林公园、郊野公园、生态公园、城市绿地等。

#### 5.3.1.2  苗木有害生物监测与检疫体系建设

在拟建的珍稀濒危植物保育基地建立苗木有害生物监测与检疫实验室，加强我市苗木有害生物的监测检疫工作，运用苗木检疫、条码识别和苗木建档等现代科技手段，有效控制苗木中林业有害生物的传播。主要建设内容包括检测仪器购置、条码识别系统的建立、苗木档案管理等。

5.3.2  林业有害生物防控

（1）将全市薇甘菊的防控纳入“十二五”规划，利用五年的时间，将薇甘菊在全市危害的面积从1.07万公顷降到0.33万公顷以下，并没有严重危害的情况（薇甘菊覆盖60%以上）出现；同时形成规范持续的防控机制，持续将薇甘菊在我市的危害控制在合理水平。

（2）完成全市松材线虫病的防控工作，全面清除我市现有的易感染松材线虫病的松林，消除松材线虫病的寄主，在全国率先实现市一级的疫区拔除的目标。

（3）基本控制刺桐姬小蜂在我市发生。

（4）基本控制红火蚁在林地上的发生。

5.3.3  城市森林生态监测体系建设

在拟建的珍稀濒危植物保育基地建设市森林生态效益监测中心（包括1个中心实验室），在全市的城市公园、森林（郊野）公园、自然保护区、绿道网关键节点布置生态效益监测站点，将各监测站点采集的数据，汇集到市森林生态效益监测中心，形成全市监测网络，全面监测全市森林生态系统健康动态和生态效益情况。

## 5.4  森林公安建设

5.4.1  深圳市公安局森林分局基本情况

深圳市公安局森林分局为正处级行政执法机构，下设三科三所：政秘科、治安科（加挂刑警队）、法制科、内伶仃派出所、龙岗派出所、宝安派出所，代管广东省森林公安局沙头角派出所。全市森林公安系统核定编制数64名。

5.4.2  “十二五”期间建设目标

（一）成立深圳市公安局森林分局指挥中心

随着新一轮机构改革的不断推进，为加强全市森林公安系统“上下一盘棋”，统一协调指挥，确保警令畅通，真正发挥全市森林公安系统“110”的作用，“十二五”期间，拟开展深圳市公安局森林分局指挥中心建设项目。

（二）建立全市森林公安系统培训教育基地

我市森林公安民警编制64人，划归我市分局代管的沙头角派出所有编制6名，工勤雇员10余人，森林治安巡防员200多人，随着增编人员的到位，总人数将达300余人，教育训练工作任务繁重，同时，随着社会的发展，森林分局民警面临的执勤环境变得更加复杂，对民警的综合素质提出了更高的要求。目前，森林分局在教育训练的场地设施方面条件较差，没有一个功能设施配套齐全的培训教育基地，无法满足实战要求，“十二五”期间，拟建立全市森林公安系统培训教育基地。

（三）成立物证鉴定中心

森林分局管辖20种涉林刑事案件、10种涉林治安案件，由于各种原因，森林分局所管辖案件的物证鉴定尚未纳入市公安局刑警支队技术处（刑科所）的工作范围，这给森林分局在办案过程中对案件的定性以及时效带来了困难。针对这一问题，“十二五”期间，拟成立物证鉴定中心。

（四）对分局机关内设机构进行调整

森林分局现行管理体制和机构设置与所担负的任务及形势的发展不相适应，存在警力不足、指挥不畅、管理不到位等问题。“十二五”期间，森林分局机关内设机构拟在现有组织机构的基础上调整为两处三科一队，即设指挥处、政治处、法制科、治安科、科技科、刑警队。另争取设立规模为60人，参照雇员模式管理的市级森林治安巡防队。

（五）建立大鹏半岛自然保护区森林公安派出所

大鹏半岛自然保护区位于深圳市东南部海岸，面积较大，已超出沙头角派出所管理能力范围。为此，在“十二五”期间，规划在大鹏半岛自然保护区内建立专门的森林公安派出所。项目建设从前期立项、设计、建设到投入运行总工期大概为一到两年。

## 5.5  森林经营

近年来，我市为加快城市林业发展，积极推进生态风景林、林相改造和沿海防护林等重点生态工程建设，2006年迄今，全市已完成造林工程建设面积约20万亩。

为促进林木生长，提高森林质量，增加森林效益，“十二五”期间，要建立健全森林经营管理制度，对近年实施的已竣工验收的重点生态工程的新造林地实施科学合理的森林抚育措施，并探索生态公益林抚育管护模式，推广应用科学抚育技术，提高重点生态工程建设成效，提高生态公益林的整体生态效能。同时，根据不同森林类型、抚育措施、区域分布等情况，选择确定森林抚育监测点。依托科技支撑单位，开展森林抚育成效监测与评估工作，监测森林生长、森林结构、森林健康、林下植被、森林碳汇变化和森林抚育生态、经济、社会效益等，总结森林经营技术和管理模式。

## 5.6  林业科技服务体系

5.6.1  林业科技体系建设

随着社会的发展和科技的进步，我市林业科技力量和林业基础建设薄弱的问题日益凸现。为了进一步促进城市林业的发展，应建立并完善我市林业科技推广体系。

#### 5.6.1.1  林业科技平台建设

“十二五”期间，拟在市公园管理中心、仙湖植物园、兰科中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区和野生动植物保护管理处建立科技支撑平台和相应的实验室。市公园管理中心主要负责林业优良树种的育种、外来树种的引种研究。形成各有侧重，相互补充的科技支撑平台；仙湖植物园主要负责种质资源的保护与研究；兰科中心负责兰科植物的保护和研究；广东内伶仃福田国家级自然保护区以湿地的保护与研究为主；野生动植物保护管理处以野生动植物保护和林业有害生物的研究为主，并采取措施与大专院校和科研院所开展科学研究。

#### 5.6.1.2  林业科技人才队伍建设

“十二五”期间，拟通过科技支撑平台建设，培养一批训练有素的专业人才，加强我市的林业科研和技术推广工作，为全市生态环境建设提供科学技术支持，推广先进技术及经营管理措施，组织开展我市林业科学试验研究和科技成果推广，并指导各区、街道的林业工作，推广林业科学技术，负责筛选、繁育林业优良树种，对外来树种进行引种试验，择优推广，为全市林业行业提供林业技术、信息服务。此外，还积极建立完善志愿者服务体系，通过志愿者服务体系建设来吸引并鼓励有志愿的民间组织、协会等社会团体和个人加入公园、自然保护区保护的队伍，组织开展志愿者服务活动。

“十二五”期间，林业科技项目规划投入约5000万元。

5.6.2  新型林业科技创新工程

“十二五”期间，大力发展城市林业科技创新工程，以期全面带动城市林业建设。加强林业生态工程建设、森林资源培育、森林服务经营对生态影响的研究以及林业产业发展和林业投入机制研究；加强优良乡土阔叶树种、重要水土保持树种的良种选育、地带性森林群落恢复、森林生态监测、林业有害生物防控等重点技术研究；加强先进实用技术推广，促进林业科技成果转化，加快林业高新技术开发和应用；建立林业管理信息网络系统与决策系统及深圳特区城市绿地系统的调查与监测系统，提高3S技术在森林资源管理、数据统计、森林灾害监测等方面的应用水平；积极推进林业标准化工作，建立健全林业标准和质量监测检测体系；积极推进地区——国际林业科技交流与合作。

“十二五”期间，拟在由市城管局科技资金资助的《深圳城市绿地系统的生态效益量值评估研究》科研项目基础上，出版书籍《特区绿地给我们带来了什么》，旨在让广大社会更好地认识城市绿地在建设现代化城市中的基础作用以及对营造可持续发展城市的重要意义。

“十二五”期间，拟建立起良种引进和繁育体系，在种苗、花卉等领域全面建立起良种引进和繁育体系，并逐步形成我市林业的优势。规划投资300万元。

5.6.3  森林防火科技支撑系统建设

依托现有的林业高等院校、科研单位的森林防火教研机构，以防火基础理论、实用技术开发推广和防火管理科学研究为支撑，加强对森林防火应用技术及其装备研究与创新，重视科研成果的转化，提升森林防火自身的科技含量和可持续发展能力。特别加强对森林火灾预警监控、特殊山地林火扑救技术、扑火队员安全防范技术、森林可燃物调控技术、森林火灾防控机具设备研制以水灭火等方面进行研发和推广应用。

# 第六章  城市林业生态文明建设

## 6.1  林业生态科普基地建设

“十二五”期间，充分利用我市自然保护区、森林（郊野）公园、野生动物救护中心及珍稀濒危植物保育基地，建立生态教育科普示范基地，重点进行中小学生的科普教育和市民的生态文明宣传和教育。此外，用现代化科技手段，加强野生动植物保护宣传活动，开展生态文化宣传普及进校园、进公园、进社区活动，引导人们树立正确的生态伦理道德观，培育爱护生态的社会公德，形成与经济社会可持续发展的伦理秩序，增强生态保护的意识和责任。

## 6.2  全民义务植树

开展全民义务植树是推进国土绿化，建设生态文明的重要举措。多年来，我市以“生态、绿色”为主题，广泛开展宣传活动，组织发动广大市民积极投身于形式多样、内容丰富的植树绿化活动，广大市民参加植树造林的自觉性和积极性很高，学校、企业、社会团体纷纷建设企业林、碳汇林等。

“十二五”期间，认真贯彻落实《深圳市全民义务植树管理办法》，推动全民义务植树活动广泛深入地开展。针对我市基本无荒山空地的实际情况，对《深圳市全民义务植树管理办法》的尽责形式进行修改，制定义务植树折算标准，推广以造碳汇林、植纪念树、包门前绿化、绿化美化创建、绿地认建认养、以资代劳、购买碳汇等新的义务植树尽责形式。各级政府部门和有关单位要以对社会负责的精神，把组织专业队伍与发动全民参与植树结合起来，动员和引导社会力量参与造林绿化。

# 第七章  林业产业发展

林业产业是一个涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类，涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体，是国民经济的重要组成部分；在维护国家生态安全，促进就业、带动收入、繁荣经济等方面，有着非常重要和十分特殊的作用。

林业产业的高度发展是实施以生态建设为主的林业发展战略的重要组成部分。没有林业产业的支持，林业就不能全面、协调发展，也难以实现可持续发展。必须从林业生态建设为主的林业发展战略和国民经济社会发展的全局中把握林业产业的发展方向。

## 7.1  发展背景

为有效应对国际金融危机对我国林业产业的影响，国家林业局、国家发改委等部门于2009年底制定了《林业产业振兴规划(20l0-2012年)》。《规划》要求，应加快林业产业战略性调整，加快科技创新和技术进步，淘汰落后产能，提高林业产业竞争力，提升产业素质，确保林业产业的平稳健康发展。

为深入贯彻落实中央和全省林业工作会议以及《中共广东省委、广东省人民政府关于加快经济发展方式转变的若干意见》精神，加快林业发展方式转变，建立发达的现代林业产业体系,根据国家《林业产业政策要点》、《林业产业振兴规划（2010-2012）》和《广东省林业产业发展规划》的有关要求,广东省林业局提出了《广东省林业局关于加快林业产业发展的指导意见》。

《意见》要求，林业发展应坚持以科学发展观为指导，加快转变经济发展方式，以资源增长、生态增优为宗旨，以市场为导向，效益为中心，科技为支撑，做优以森林资源培育业为主的第一产业，做强以林产工业为主的第二产业，做活以森林生态旅游为主的第三产业，促进传统林业向现代林业的根本性转变，实现林业生态效益、社会效益和经济效益的有机统一，为全省经济社会又好又快发展做出新贡献。对于珠江三角洲地区，《意见》要求应以推进城市林业建设和发展绿化苗木业、花卉业为突破口，拓展新兴产业，建立野生动植物培育基地，发展速生丰产林，巩固提高人造板和家具业。

## 7.2  发展思路

我市林业产业结构较为简单，基本无用材林、特用经济林、薪炭林等以生产木材直接获得经济效益的林木，以实用油料、饮料、调料，工业原料和药材为主要目的的经济林也较少。我市能直接产生经济效益的林业产业主要为以生产果品为主要目的的经济林木以及带动生态旅游产业的风景林木。这样的产业结构不仅从根本上保证了林业产业对我市生态环境的无害性，良好的生态环境更是为我市生物类高新技术类产业提供了宝贵的基础条件。

“十二五”期间，我市应继续保持目前良好的林业产业结构，在保护生态的同时，大力发展森林旅游及以生物科技为基础的高新技术产业，实现林业产业经济效益的最大化。

## 7.3  发展措施

（1）继续做好森林资源培育工作，支持以生产果品为主要目的的深圳经济林建设

相关部门应不间断关注气候及果品市场变化，关心果品林场发展状况，保证果品林场的高效益运行。对于深圳本地传统优质品种推广，如荔枝、芒果、龙眼等予以一定政策性支持。

（2）发展野生动植物资源培育业

依法推进保护、培育和利用野生动植物资源，大力发展林草、林药、林菌等林下种植业和林畜、林禽等林下养殖业，积极开展野生动物驯养繁殖，促进野生动植物资源培育产业化发展。

（3）大力提倡生态旅游，打造以森林旅游为核心的旅游产业链。

森林公园已经成为人们休闲、度假、养生、健身的重要场所，森林旅游产业逐步成为林业产业体系中最具活力和最具发展前景的新兴产业。近年来，我市倾力打造“生态深圳”，一大批大型森林公园、森林风景区已建成或正在建设中，在未来的发展中，在继续建造森林公园的同时，要注重旅游配套项目的建设。

（4）重点发展中高档家具产品

以我市家具业良好的市场条件为基础、重点发展中高档家具产品，开发拥有自主知识产权、自主品牌、适应国内外市场的家具产品。以发达的信息物流产业为依托，打造全国知名家具交易中心。

（5）大力发展生物材料、生物制药等高新技术产业

依托深圳良好的生态环境，大力发展生物材料、生物制药等高新技术产业，着力优化林业产业结构。

# 第八章  实施规划的保障体系

为保障深圳市城市林业发展“十二五”规划的顺利实施，需重点加强以下几方面的工作。

## 8.1  组织领导保障

城市林业建设工程任务艰巨，工作量大，涉及面广，这项工作能否搞好，加强组织领导是关键。

在市委、市政府的领导下，需完善“大部制”“大城管”的行政组织建设，夯实工作基础，强化服务职能。由市城管局统一规划、统一部署全市城市林业发展，其他各级林业部门积极配合、执行，全面落实科学发展观，进一步增强紧迫感、责任感和使命感，把城市林业建设摆上重要的议事日程，切实加强对林业工作的领导，认真实施《深圳市城林业发展“十二五”规划》，坚持常抓不懈，抓出成效。建立健全市区政府领导城市林业建设目标责任制，实行任期目标管理，严格考核。加大城市林业的宣传力度，增强全民的国土绿化意识和生态安全意识，动员全社会各界力量参与、支持城市林业建设，开创城市林业建设的新局面。

## 8.2  法律法规保障

在已有的法律、行政法规、部委规章、国家林业局规章和广东省、深圳市地方性法规、地方政府规章基础上，在保持与这些法规一致的前提下，根据深圳的地方特色和城市林业建设的具体特点，积极推进地方立法工作，完善林业法规体系。

重点加大执行《森林法》、《环境保护法》、《野生动物保护法》、《湿地保护法》、《森林病虫害防治条例》、《广东省林地保护管理条例》、《深圳市生态公益林条例》、《深圳经济特区城市园林条例》、《深圳经济特区绿化管理办法》等有关法律等法律法规的力度，把林业各项工作纳入法制化轨道，加强对林木和林地的管理，严格征、占用林地的审批制度，强化林业行业管理，推进依法治林的管理，建立和完善与国家法律法规相配套的地方生态建设与保护的法规体系，为深圳市城市林业建设与管理提供法律保障。

我国城市林业建设还没有专门的法律、法规，因此在我市城市林业的快速发展中，进一步完善城市林业相关的地方性城市绿化法律、法规以及林业行业规程和技术条例十分重要，使之更加符合城市林业建设的需要。“十二五”期间重点制定《深圳市公园管理条例》。

## 8.3  部门协调保障

城市林业建设是一项涉及多部门、多行业、多学科的系统工程，各部门之间既有分工又有合作，共同为城市生态环境建设服务，充分协调好各方面的积极性非常重要。城市林业发展要与相关规划相互协调，保证城市森林生态系统的整体性和高效性。

“十二五”期间，我市城市林业的发展建设需注意与水利部门、渔业部门、环保部门、旅游部门及农业部门的协调，摒弃行业部门之间的利益之争，进而引导相关理论界消除行业偏见，使林业、城建、林学、园林、生态、环境、旅游之间进行深入交流，讨论城市林业建设方面的问题，保证城市林业建设工程的顺利实施。

## 8.4  科技支撑保障

科技是城市林业建设的重要保障，关系到绿化造林的质量。必须根据城市林业发展的需要建立健全与之相适应的科技体系。一是要注重专业科技人才的培养，造就一批高素质的林业科技人才；二是建立科技示范基地推广有关的造林绿化、资源保护先进科学技术；三是加强基层林业站建设，要定编、定员、定职能，保证经费来源，提高战斗力，充分发挥它们落实任务、组织工程实施、推广科学技术和保护资源安全的重要作用。

“十二五”期间，需进一步建立并完善我市林业科技推广体系，加强林业科技平台建设，在仙湖植物园、梧桐山苗圃场、野生动植物保护管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区、公园管理中心等建立科技支撑平台和相应的实验室，形成各有侧重，相互补充的科技支撑平台，保障“十二五”规划的顺利实施。

## 8.5  资金投入保障

城市林业建设是我市城市生态环境建设中的重要组成部分，也是城市可持续发展的重要支柱之一，既是一项重要的社会公益事业，又是我市经济建设的基础设施，肩负着生态城市建设与经济发展的双重使命。各级林业主管部门及其事业单位的行政事业费、公益林业建设和重点林业基础设施建设、绿道网建设、森林防火、森林病虫害和有害生物防治，生物多样性、湿地和野生动植物资源保护等生态防灾减灾的日常经费以及生态建设资金、林业科技发展资金、林木良种选育资金等应作为林业公共支出纳入同级财政预算安排。

此外，“十二五”期间，还需积极建立多渠道、多层次、多元化的投入机制，争取国家、省及社会资金对我市林业的投入，完善健全森林生态效益补偿机制，改进林业建设资金的使用监督机制。进一步加大宣传力度，增强全民绿化意识，提高全社会办林业的责任感和使命感，确保“十二五”规划按期实施。